# TUGAS AKHIR

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA

PROYEK PARAHYANGAN RESIDENCES ( TOWER B ) BANDUNG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh 
Gelar Diploma III Teknik Pada Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi 
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Pembimbing 1:   Dr. Zulherman, M,Sc

Pembimbing 2:   Sesmiwati, BQS, MT

Disusun Oleh :

ANDIKA APDHAL PUTRA

0910015410035

JURUSAN TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG, 2015

# LEMBARAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA

PROYEK PARAHYANGAN RESIDENCES ( TOWER  B ), BANDUNG

Oleh :

ANDIKA APDHAL PUTRA

0910015410035

Padang,       Februari 2015

Disetujui oleh,

PEMBIMBING I

( Dr. Zulherman, M.sc )

PEMBIMBING II

( Sesmiwati, BQS, MT )

Diketahui oleh,

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Dekan,

( Ir. Hendri Warman, MSCE )

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi

Ketua,

( Dr. Zulherman, ST, M.Sc )

Andika A. Putra

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta.

Email : andika0935@yahoo.com

ABSTRAK

Proyek Parahyangan Residences ( Tower B ), Bandung, Jawa Barat. Parahyangan Residences terdiri dari 20 lantai, dengan luas bangunan 59.016.19 m2m². Proyek yang dimulai pada tahun 2013 menurut kontraknya bernilai ±Rp Rp. 260.000.000.000,-dengan lingkup pekerjaan selama 30 bulan.

Dari hasil perhitungan Estimasi Konseptual, penulis mendapatkan biaya konstruksi fisik (total biaya standar dan non-standar) Proyek ini sebesar Rp 474.969.041.220,20. Dari Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan Analisa Harga Satuan tahun 2014 didapatkan biaya pekerjaan struktur proyek ini Rp 85.308.440.369,00 sudah termasuk termasuk PPN 10%.

Penjadwalan kerja menghasilkan Kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur dilakukan selama 16 bulan kalender. Pada bulan ke-16 selisih antara cash-in dengan cash-out adalah sebesar Rp 0,-. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 16 bulan dengan uang muka 10% didapatkan hasil yang optimal.

Kata Kunci: Estimasi Biaya Konseptual, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penjadwalan Proyek,Cash Flow, Studi Kasus